СОВЕТ

Нарымского сельского поселения

Парабельского района

Томской области

РЕШЕНИЕ

15.12.2016 № 181

с.Нарым

Об утверждении плана благоустройства Нарымского поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нарымского сельского поселения

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить план благоустройства населенных пунктов на 2017 год по Нарымскому сельскому поселению (Приложение № 1)
2. Контроль возложить на социально-экономическую комиссию.

Глава поселения С.В. Абдрашитова

 Приложение №1 к Решению

Нарымского сельского поселения

от 15.12.2016г. № 181

**ПЛАН благоустройства населенных пунктов Нарымского сельского поселения на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п /п | Наименование населенных пунктов |  Виды работ | Объем работ | Затраты тыс. руб | Исполнение |
| 1 | Нарым, Шпалозавод,Луговская. Талиновка | Освещение центральных улиц | 150 шт | 500,00 | Осенне- зимний период |
| 2 | Шпалозавод -Нарым |  Поставка пиломатериала для строительства заборов, тротуаров | 25м225м2 | 200,00 | Февраль -март |
| 3 | Нарым | Лабораторные исследования воды в общественных колодцах | 9шт.муниципальных колодцевСодержание колодцев | 15,030,0 |  Апрель -июнь |
| 4 | Нарым-Шпалозавод | Услуги по строительству тротуаров.(Приобретение материалов: гвозди, цепи, краска) | 400 | 70,0(Безработные)37,6 | Май-сентябрь |
| 5 | Нарым, ЛуговскаяТалиновка, Шпалозавод | Организация и содержание мест захоронения |  | 45.0 | Круглогодично |
| 6 | Шпалозавод | Поставка хлыстов |  25м.куб | 62,40 | Март |
| 7 | НарымШпалозаводТалиновка | Строительство колодца | 3 | 90,00 | Апрель |
| 8 | Шпалозавод (ул. Школьная, ул. Озерная, ул. Заводская)Д. Талиновка ( ул. Центральная) | Услуги по строительству тротуаров | 600150 | 48,9 | Май-сентябрь |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1 098 900** |  |

Глава сельского поселения С.В. Абдрашитова