АДМИНИСТРАЦИЯ НАРЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНАТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2016											№ 94а

«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры МО «Нарымское  сельское поселение на 2016 – 2020 годы и

с перспективой до 2030 года»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Нарымского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры МО «Нарымское сельское поселение» на 2016 – 2020 гг. и с перспективой до 2030 года согласно приложения.

2. Обнародовать настоящее Постановление в местах, установленных Уставом МО «Нарымское сельское поселение» Парабельского района Томской области.

Глава поселения					         С.В.Абдрашитова

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Нарымского сельского поселения

От 11.11.2016 № 94а

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

МО « Нарымское сельское поселение» на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2030 года»

с. Нарым

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Нарымского сельского поселения

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Нарымского сельского поселения

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Нарымского сельского поселения

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Нарымского сельского поселения

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нарымского сельского поселения на период с 2016 -2020 г.г и с перспективой до  2030 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  МО «Нарымское сельское поселение», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Нарымское сельское поселение» на 2016 – 2020 г.г. и с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Нарымского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Нарымского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2030 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2016 год – 3,5 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2017год Объем финансирования Программы составляет 4,5 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2018год Объем финансирования Программы составляет 5 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019год Объем финансирования Программы составляет 6 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год Объем финансирования Программы составляет 6 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021-2025 года Объем финансирования Программы составляет 30 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2026-2030 года Объем финансирования Программы составляет 30 млн. руб., обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения; 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры МО «Нарымское сельское поселение».

Нарымское сельское поселение, как самостоятельное муниципальное образование было образовано на территории МО «Парабельский район» согласно Закону Томской области от 15.10.2004 г. №225-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Парабельского района» в связи с реализацией нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.10.2003 г. № 131 ФЗ.

Нарымское сельское поселение большей частью территориально расположено в правобережной части района, протянувшись вдоль р. Обь и р.Кеть от южной до северной границ Парабельского района. Поселение граничит на западе с Парабельским сельским  поселением и межселенными землями, на севере - с Каргасокским, а на юге с Колпашевским районами, с восточной стороны лежат межселенные земли.  
Территория поселения непосредственно примыкает к р. Обь, при этом наиболее крупные населённые пункты поселения - с. Нарым и п. Шпалозавод находятся в месте впадения р. Кеть в Обь. 
Удалённость населённых пунктов от райцентра не велика. Между с. Нарым и с. Парабель расстояние – всего 39 км, однако необходимость переправы через р. Обь ограничивает доступность поселения. Летом работает паром, организовывается для пассажирских перевозок водный маршрут на катере, зимой - сооружается ледовая переправа, в межсезонье же связь возможна только по воздуху.

В поселении насчитывается 5 населённых пунктов: с. Нарым, с. Алатаево, д. Луговское, д. Талиновка, п. Шпалозавод. Общая численность жителей - 2205 человек. Административный   центр поселения - Нарым - старейшее село, давшее своё название «Нарымский край» обширнейшей части земель Западной Сибири. Сегодня в с. Нарым проживает 1013 человек, от него немного отстаёт п. Шпалозавод - 818 жителей. Другие населённые пункты малочисленны: д. Луговское - 161человек, д. Талиновка - 146, а с. Алатаево - всего 67 жителей.  Итого - 2205 человека.

Районный центр Парабель находится на расстоянии 40 километров от Нарымского сельского поселения. Связь с районным центром и другими населенными пунктами осуществляется автотранспортом, водным путем по реке Объ и авиатранспортом, с помощью вертолетов.

Автомобильный транспорт

Внешние связи Нарымского сельского поселения поддерживаются автомобильным , речным в летний период ,воздушным( весенний –осенний период) транспортом .

Одной из основных проблем автодорожной сети Нарымского сельского поселения является то, что половина автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО «Нарымское сельское поселение» входят 5 населенных пунктов,

Таблица 1. Расстояния между с.Нарым и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с.Нарым, км |
| --- | --- |
| д. Талиновка | 7 |
| д. Луговское | 4 |
| д. Алатаево | 24 |
| п. Шпалозавод | 3 |

Населенные пункты  Нарымского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: д. Талиновка – ул. Центральная, д. Луговское – ул. Коммунистическая, ул. Советская, п.Шпалозавод – ул. Береговая, ул. Центральная, с.Нарым – ул. Советская, ул. Школьная, Московская. д. Алатаево ул. Советская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых машин в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через  населенные пункты :

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Нарымского сельского поселен

|  | . № п/п Наименование улиц и дорог Протяженность, м Ширина, м Площадь кв.м. 1 2 3 4 5 Улицы и дороги с грунтовым покрытием д. Луговское 1.1. Ул. Молодежная 400 6 2 400 1.2. Ул. Коммунистическая 310 8 2 480 1.3. Ул. Школьная 240 6 1440 1.4. Ул. Набережная 640 6 3 840 1.5. Ул. Рабочая 350 6 2 100 1.6. Пер. Светлый 210 6 1 260 1.7. Ул. Строительная 300 6 1 800 1.8. Ул. Советская 350 6 2 100 Итого: 2800 17 420 д. Талиновка 1.9. Ул. Заводская 350 6 2 100 1.10 Ул. Центральная 410 7 2 870 1.11 Ул. Ветеранов 320 6 1 920 1.12 Ул. Лесная 120 6 720 1.13 Ул. Сосновая 70 6 420 1.14 Ул. Мирная 360 6 2160 1.15 Ул. Песочная 250 6 1 500 Итого: 1880 11 690 д. Алатаево 1.16 Ул. Советская 1160 7 8 120 1.17 Ул. Нарымская 450 7 3 150 1.18 Ул. Береговая 880 7 6 160 1.19 Ул. Озерная 570 7 3 990 Итого: 3060 21 420 № п/п Наименование улиц и дорог Протяженность, м Ширина, м площадь 1 2 3 4 с. Нарым Улицы и дороги с грунтовым и гравийно - песчаным покрытием 1.20 Ул. Куйбышева 1250 8 10 000 1.21 Ул. Береговая 820 6 4 920 1.22 Пер. Кооперативный 120 6 720 1.23 Пер. Нарымский 120 6 720 1.24 Пер. Почтовый 350 6 2 100 1.25 Пер. Садовый 270 6 1 620 1.26 Пер. Рыбный 200 6 1 200 1.27 Ул. Советская 950 8 7 600 1.28 Ул. Речная 1000 6 6 000 1.29 Пер. Полевой 800 6 4 800 1.30 Ул. Болотная 810 6 4 860 1.31 Ул. Лесная 1100 6 6 600 1.32 Ул. Сибирская 600 6 3 600 1.33 Ул. Школьная 880 8 7 040 1.34 Ул. Московская 420 8 3 360 1.35 Ул. Минская 420 8 3 360 1.36 Пер. Борковский 150 6 900 1.37 Пер. Трудовой 450 6 2 700 1.38 Пер. Парковый 670 6 4 020 1.39 Ул. Уфимская 450 6 2 700 1.40 Ул. Молодежная 800 8 6 400 Итого: 12630 85 220 П.Шпалозавод Улицы и дороги с гравийно-песчаным покрытием 1.41 Ул. Береговая 1780 8 14 240 1.42 Ул. Центральная 300 8 2 400 1.43 Ул. Заозерная 310 6 1 860 Улицы и дороги с грунтовым покрытием 1.44 Ул. Южная 220 6 1320 1.45 Ул. Заводская 1500 6 9 000 1.46 Ул. Школьная 450 6 2 700 1.47 Пер. Больничный 120 6 720 1.48 Пер. Обской 400 6 2 400 1.49 Ул. Садовая 370 6 2 220 1.50 Ул. Юбилейная 360 6 2 160 1.51 Ул. Северная 750 6 4 500 1.52 Ул. Новая 150 6 900 1.53 Ул. Пионерская 650 6 3 900 1.54 Ул. Озерная 500 6 3 000 1.55 Ул. Луговая 240 6 1 440 1.56 Пер. Камчатский 160 6 960 1.57 Ул. Нарымская 350 6 2 100 1.58 Ул. Отдельная 700 6 4 200 1.59 Ул. Пристанская 800 6 4 800 10110 64 820 ИТОГО: Всего по Нарымскому сельскому поселению 30 480 200 570 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

В результате анализа улично-дорожной сети Нарымского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-5 м);

- наличие грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Нарымского сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры представлены:

- стационарные АЗС  -  1 шт.;

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016г составил 320 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 2000 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Нарымского сельского поселения с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Нарымского сельского поселения предусмотрено:

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения Парабельского сельского поселения».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Парабельского сельского поселения.

Таблица 3. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 30,48 | 30,50 | 30,50 | 30,80 | 32,95 | 30,95 |  |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | км | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | Км | 30,48 | 30,50 | 30,50 | 30,80 | 32,95 | 32,95 |  |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 45 | 50 | 50 | 57 | 60 | 100 |  |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 100 |  |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 58,0 |  |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории  внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: ул. Уфимская с.Нарым, пер. Камчатский п.Шпалозавод - в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 4.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Уфимская, с.Нарым | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 1,0 | 1,0 |
|  | главных улиц | км | 0,9 | 0,9 |
| пер. Камчатский п.Шпалозавод | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,8 | 0,8 |
|  | главных улиц | км | 0,4 | 0,4 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 700 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в СТО - 3 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- СТО -  - 3 объекта.

Так как в населенных пунктах Нарымского сельского поселения дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов местного значения Нарымского сельского поселения».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 5. Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Нарымского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2016 | 2030 | 85 000,0 | 30 км | 85 000,0 | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 9900,0 | 30 000,0 | 30000,0 |
| 2. | Уличное освещение | Безопасность движения | 2016г | 2030г | 900,0 | 200 шт | 900,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Нарымского  сельского поселения на 2016 - 2030 годы, составляет 85 900 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2030 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таблице 6.

Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Парабельского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы | 2016-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 707,049850 | 85 000,0 |
| 2 | Освещение | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети  Нарымского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таблице 7.

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР Нарымского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. районный бюджет | В т.ч. местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 85 000,0 | 0 | 60 000,0 | 16 500,0 | 8 500,0 |
| 2 | Освещение | 900,0 | 0 | 405,0 | 405,0 | 90,0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с туристическими турами.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Нарымского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ,  осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Нарымского сельского поселения.

Администрация Нарымского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 15 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящей Программы. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг .